**迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2020.12.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组号 | 6 | 迭代名称 | 迭代计划3 |
| 计划起止日期 | 2020.12.1 到 2020.1.6 | | |
| 任务安排及分工：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 管理页面 | 12.1 – 12.20 | 张诏崴 | | 2 | 数据缓存 | 12.20 – 12.30 | 李陈豪 | | 3 | 用户数据标注 | 12.1-12.30 | 赵语云 张祥宁 | | 4 | 系统测试 | 12.1-1.6 | 李陈豪 | | 5 | 图像分割算法与前端对接 | 12.13-12.17 | 赵语云、罗媚 | | 6 | 图像处理算法与前端对接 | 12.17-12.23 | 赵语云、罗媚 | | 7 | 图像配准算法与前端对接 | 12.23-12.30 | 赵语云、罗媚 | | 8 | 病例管理 | 12.12-12.20 | 赵语云、罗媚 | | | | |
| 计划递交的工件/成果：  架构文档，测试计划，测试报告，迭代评估报告  后端病例管理代码  部署脚本  前端Qt配准分割功能代码  训练模型，训练数据集 | | | |
| 主要的风险（从高到低排序）和应对方案：  1. 技术风险 用户数据标注交互功能  解决方案： 参考类似项目功能实现 | | | |